非直线边界的格林函数程序模块

# 第一章 技术要求及交付

## 1.1.总体要求

产品质量符合中国国家标准、相关行业标准和企业标准的规定，产品的品质、规格型号、性能参数、数量等规定相符，产品参数及技术要求需与合同及招标方提供的附加技术资料相符。

## 1.2.技术要求

对程序模块的技术要求如下：

（1）模块功能：

1）输入振源点和场点坐标即可计算场点出的流场速度矢量；

2）能够进行平缓过渡边界的问题计算，如边界的函数形式为正余弦或正余切等；

3）必须能够实现并行多核计算，以满足不同频率场同时计算，提高模块执行效率。

（2）模块语言

模块语言：Matlab2017以上或者Python3.9以上。

（3）操作系统

操作系统：Windows7或Windows10，能够支持Linux系统优先。

（4）交付内容

所交付的程序模块如果是可执行程序(.exe)或者动态链接库文件(.dll)，还应当交付所有源码。如果是Matlab编写的模块，交付源码即可。

（5）模块准确性

项目交付时同时提供基于傅里叶展开的直线边界格林函数程序模块，作为非直线边界格林函数程序模块的特例，验证特殊场景下的准确性，两者之间的误差不小于5%。项目交付时应当提供非直线边界格林函数程序模块的测试文档，包含测试参数、运行结果以及后处理查看结果示例等。

（6）其他要求

模块说明：模块内应当有足够的注释来解释分段程序的功能，另乙方应承诺模块交付后1年内无条件向甲方解释模块各程序段的代码含义，售后支持过程中所产生的差旅费由乙方承担。说明文档应当包含格林函数程序模块所参考的文献及各部分代码所对应的公式。

模块界面：如果是提交源码，乙方应当培训甲方使用源码，包括但不限于输入参数、模块调试、输出结果及显示，具体培训内容事项以双方协商为准。

程序模块可参考以下及类似文献：

Three-dimensional Green’s function for harmonic water waves over a bottom topography with different depths at infinity. Journal of Fluid Mechanics. 2004;510:267-302.

A boundary element method for the hydrodynamic analysis of floating bodies in variable bathymetry regions. Engineering Analysis with Boundary Elements, 32(10), 796-810.

（7）其他未尽数据参照招标方提供的技术资料。

# 第二章 交付

## 2.1.交付时间及方式

2.1.1交付时间：双方同意，在合同签订后的  45  天内完成程序模块的交付。交付时间以合同签署日期起算，并应当为自然日。

2.1.2交付方式：程序模块将以  光盘  形式交付，通过  邮寄  方式运达招标方指定地点，费用由供货方承担。

2.1.3交货地点：招标方指定地点：上海市浦东新区海港大道1550号。

2.1.4延期交付：如因不可抗力事件或供货方自身原因造成交付延期，应在延期发生时及时通知招标方，并双方协商确定新的交付时间。但延期交付不应超过合同签署后的  30  天。

2.1.5验收测试：在交付后，招标方有权对程序模块进行验收测试。若程序模块未能满足合同约定的质量和技术要求，供货方应在  7  日内进行修正和改进，直至满足招标方的要求。

2.1.6逾期交付违约责任： 若供货方未能在约定的交付时间内交付程序模块，将承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿招标方因延迟交付而造成的损失和费用。

## 2.2.验收标准

2.2.1验收标准、方法：供货方发货后通知招标方准备接收，招标方按合同约定对光盘进行初验,并对数量予以签收确认。

2.2.2招标方在收货后  7  天内按合同约定对程序模块质量进行验收，验收标准如下：

（1）合格标准：程序模块需要正确导入安装，稳定运行。

（2）程序模块的技术要求需与合同规定的质量和技术要求以及招标方提供的技术资料相符。

2.2.3验收方法或手段：在招标方联系人电脑上现场验收。

2.2.4验收及试验单位：上海海事大学。

2.2.5如果在验收中产生纠纷，由招标方所认可的行业相关的技术监督检验机构检验。相关费用由责任方承担。

2.2.6提出异议的时间和办法：

（1）招标方收到交付物后，如果发现交付物的型号、规格、数量和质量等不符合合同约定及供货通知书中确定的内容时，招标方可代为保管该交付物（因保管所产生的费用由供货方承担），并在发现后  7  天内向供货方提出书面处理意见，且招标方有权拒付不符合合同约定的交付物的货款；

（2）供货方在接到招标方书面处理意见后，应在  7  天内按招标方要求负责处理。