LoRa自组网智能节点开发平台技术规格及要求

一、主要技术要求和指标：

- LoRa自组网智能节点开发平台（1套）

LoRa自组网智能节点开发平台1套，包含：1）具备图像处理和人工智能计算能力的浮标节点2个，可以运行TensorFlow等主流机器学习框架，具备图像输入接口，具备控制输出接口，具备LoRa自组网通信功能。2）具备LoRa自组网能力的中继节点10个，节点具有自身供电系统，节点具备防水功能。

  - 计算性能要求

浮标节点的CPU性能不低于1.2GHz，具备本地图像处理能力，能够运行TensorFlow机器学习框架，能够运行OpenCV库，能够运行机器学习算法并对摄像头获取的图像数据进行处理。

  - LoRa自组网中继通信功能

浮标节点作为数据采集终端，具备LoRa通信功能，能够和中继节点进行自组网，通信距离不低于8000米，节点具备自身供电功能。

- LoRa自组网工程示例及源码（1套）

  - 智能节点物标识别应用

提供基于人工智能的物标识别相关例程，提供开发源码。

  - LoRa自组网通信示例

提供运行于浮标节点以及中继节点上的LoRa通信示例，并提供相关的配置软件。

二、项目实施要求

- 项目实施周期要求

中标方需在合同签订后60日内，完成设备采购、安装、调试，并且配合完成所有“LoRa自组网智能节点开发平台”的联合安装调试。

- 项目实施工作要求

  - 供货

中标人须在不迟于合同签订后的60个工作日内完成所有招标设备到指定地点的供货。投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证平台及时投入正常运行。本技术规格书所规定的技术细节是对设计方案的建议，卖方应该保证最终的效果达到规格书上的主要技术要求和指标，若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致平台无法实现或不能完全实现的状况，达不到规格书规定技术指标时，投标人负相应责任。

  - 安装调试

中标单位必须提供安装、配线以及测试和调整，施工过程由专业的调试人员进行安装、检测和排除故障。

  - 验收

设备到货后，用户单位与中标单位共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标单位负责解决。根据标书要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。设备安装完成，由中标单位制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告，包括负载测试。

  - 验收内容及标准

LoRa自组网智能节点开发平台1套，包含：具备图像处理和人工智能计算能力的浮标节点2个，可以运行TensorFlow等主流机器学习框架，具备图像输入接口，具备控制输出接口，具备LoRa自组网通信功能。具备LoRa自组网能力的中继节点10个，节点具有自身供电系统，节点具备防水功能，并提供物标识别应用及通信程序的开发源码，便于用户（买方）进行后续的研究实验工作。



三、付款条件：

货到付款。

四、售后服务要求

在保修期内，如有产品故障问题，投标方需免费提供上门协助服务。在保修期结束前，需由投标方工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标方负责修理，在修理后，投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。免费维护期满后，投标方必须继续提供7*24应急响应，费用另行协商。