88米混合动力集散货船设计服务

比选文件

项目编号：HFBX2025083

采购人：上海海事大学

二○二五年十月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2025083；

项目名称：88米混合动力集散货船设计服务；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币19万元

采购需求：本项目为采购船舶设计服务，内容包括船舶设计的设计图纸及吨位丈量图纸，完工图纸，倾斜试验报告等。拟采取比选方式实施采购。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）。

服务地址：校方指定的造船厂；

付款方式：合同签订后，根据合同条款，分阶段支付合同款项且均以“银行转账”方式予以支付。

第一期付款在本合同生效后十个工作日内，甲方向乙方支付合同款项的40%作为预付款。

第二期付款在船检部门（ZC）退审意见下达，乙方按船检要求修改完毕后，甲方拿审批图纸时支付合同款项的40%作为进度款。

第三期付款在交付全船完工图纸、完工稳性和倾斜试验报告后，支付合同款项的20%尾款。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2025年10月20日（周一）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：阚老师021-38282993

第二章 采购需求

一、项目概述与采购内容

（一）项目概述

本项目旨在设计一艘88米混合动力集散货船。

（二）采购内容

本项目将采购技术和服务，以供甲方建造/改建船舶壹艘。采购设计服务内容包括船舶设计的设计图纸及吨位丈量图纸，完工图纸，倾斜试验报告。

二、技术参数及要求

1.设计船舶概况

船舶类型：内河集散货船。

船舶主尺度：总长88.00米；型宽15.77米；型深5.20米。

设计咨询规范：中国船级社颁布的现行规范和国家海事局颁布的现行规则。

航区及航线：内河A、B、C级

船检机构：ZC

其它要求：280KW甲醇发电机组*3台，推进电机248KW*2台

2.服务内容

提供船检审批送审设计图纸贰套/艘及吨位丈量图纸壹份/艘。完工后，提供完工图纸。完工后参与倾斜试验并出具倾斜试验报告。

三、其他要求

1.交货地点及交货时间

交货地点：指定的造船厂。

完工时间：合同签订后，按照校方要求按时完成全套送审图纸并送当地船检机构审图，根据船检要求的EEDI验证方式内容及需要提交的相关材料细节，联系船检认可的EEDI验证单位，在船舶开工建造前完成EEDI第一次验证。

2.付款方式

合同签订后，根据合同条款，分阶段支付合同款项。

第一期付款在本合同生效后十个工作日内，甲方向乙方支付合同款项的40%作为预付款。

第二期付款在船检部门（ZC）退审意见下达，乙方按船检要求修改完毕后，甲方拿审批图纸时支付合同款项的40%作为进度款。

第三期付款在交付全船完工图纸、完工稳性和倾斜试验报告后，支付合同款项的20%尾款。

3.知识产品

主尺度的全船设计方案，集装箱装载布置、主机功率段的选择齿轮箱速比配置，螺旋桨参数，EEDI能效验证等涉及本船的全部图纸、数据，中标单位须同意并认可3年之内只能归校方使用，3年之内未经校方同意，中标单位不得提供给其他任何第三方。

4.技术交流及现场踏勘

投标前投标人需自行与采购方进行技术交流及现场踏勘。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 20 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分20分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：报价得分＝20×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 25 | 提供成功实施的高校数据采购或数据对接项目的案例证明。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 服务响应程度 （客观分） | 15 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣3分；扣完为止。 |
| 4 | 服务方案整体质量 （主观分） | 30 | 优秀（21～30分）：方案整体质量高，方案合理可行性强，响应措施及时高效，项目进度安排紧凑合理。 良好（11～20分）：方案整体质量较好，响应措施尚可，方案个别细节有待进一步完善。 一般（6～10分）：方案整体质量一般，合理性与可行性一般，存在风险但总体可控的。 较差（0～5分）：方案整体质量较差，与项目实际契合度低的。 |
| 5 | 服务承诺 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：服务承诺等合理可行。 良好（5～7分）：服务承诺等比较合理。 一般（2～4分）：服务承诺等合理性与可行性一般。 较差（0～1分）：服务承诺等合理性与可行性较差。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2025083

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 项目名称 | 项目报价（元） | 项目完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 88米混合动力集散货船设计服务 |  | 自合同签订之日起____天完成项目 |
| 合计金额（人民币） |  | ￥ （大写）： |  |

公司名称（盖章）：           委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，做如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、服务方案及实施计划

- 3、服务团队介绍

- 4、服务保障承诺

- 5、业绩案例

- 6、其他所必需的相关材料