上海海事大学海馨东食堂装修工程财务监理

项目编号：GCBX2024001

比选文件

采 购 人：上海海事大学

2024年3月

目录

报价人须知前附表

第一部分  比选公告

第二部分  报价人须知

第三部分  采购需求

第四部分  合同条款

第五部分  评审办法

第六部分  格式附件

报价人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 上海海事大学海馨东食堂装修工程财务监理 |
| 2 | 编 号 | 项目编号：GCBX2024001 |
| 3 | 预算金额 | 人民币17.93万元，超出预算金额的报价，将作无效报价处理。 |
| 4 | 采购概述 | 参考《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，依法进行采购。 |
| 5 | 采购方式 | 比选 |
| 6 | 采购人 | 单位名称：上海海事大学 地 址：上海市海港大道1550号 联系人：张老师 联系电话：021-38284709 |
| 7 | 采购内容 | 上海海事大学海馨东食堂装修工程财务监理（具体要求详见比选文件—第三部分采购需求）。 |
| 8 | 服务期限 | 从服务合同签订后至通过审计、竣工财务决算及账面资产完成移交期间可能发生的财务监理等所有事宜，项目工期约3个月。 |
| 9 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 10 | 报价人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.本项目的特定资格要求： （1）近三年（2021年1月1日起）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）财务监理机构实行回避制度。如财务监理机构已参与项目的设计、招标代理、代建、工程监理等工作，或财务监理机构与承担上述工作的单位存在控股、隶属关系或者负责人为同一人的，财务监理机构应当回避，不得再承担本项目的财务监理工作。 |
| 11 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 12 | 公告发布媒体 | 上海海事大学https://www.shmtu.edu.cn/zhaobiao |
| 13 | 报名及文件发售 时间、地点 | 报名时间、邮箱：无需报名 公布文件的时间：2024年3月25日起 公布文件的地址：线下不发售文件，供应商可在发布媒体直接获取电子文件，无需支付费用。 |
| 14 | 现场踏勘 | 不组织 □组织 |
| 15 | 接收答疑的方式及联系方式 | 提问方式：各报价人应将需要澄清的问题可编辑版本及盖章扫描版发送至邮箱。 提问截止时间：2024年3月28日中午12时 联系人：张老师 联系电话：021-38284709 邮箱：ppzhang@shmtu.edu.cn |
| 16 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 17 | 保证金 | 不收取 |
| 18 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2024年4月1日上午13时30分 地点：发送可编辑版本及盖章扫描版到邮箱 邮箱：gcxj@shmtu.edu.cn |
| 19 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1）报价书（附件1）； 2）法定代表人等资格证明书（附件2）； 3）授权委托书（附件3）； 4）报价一览表（附件4）； 5）偏离表（附件5）； 6）报价服务报告（附件6） 7）类似项目业绩一览表（附件7）； 8）资格证明文件（附件8）； 9）报价人书面声明（附件9）； 10）报价人认为需加以说明的其他内容。 |
| 20 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 21 | 如发生此列情况，报价人的报价将被拒绝 | - 在递交截止时间后送达响应文件的 |
| 22 | 其他 | 报价截止时间后，采购人将在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”（www.ccgp.gov.cn/cr/list）对参与比选会的报价人进行信息查询、截图留存，确认报价人截至响应文件递交截止时间，近三年内是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件等，若存在上述情况将拒绝其参与采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个报价人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

第一部分

比选公告

第一部分  比选公告

为公开、公正、公平地做好各项工程的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择优质供应商及更优质的服务，欢迎有资质的供应商本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各单位所提供的资料，进行综合评议，择优选择供应商。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

- 一、项目基本情况

项目编号：GCBX2024001

项目名称：上海海事大学海馨东食堂装修工程财务监理

采购方式：比选

预算金额（亦是最高限价）：人民币17.93万元

采购需求：上海海事大学海馨东食堂装修工程财务监理（具体要求详见比选文件—第三部分采购需求）。

合同履行期限：从服务合同签订后至通过审计、竣工财务决算及账面资产完成移交期间可能发生的财务监理等所有事宜，项目工期约3个月。

承包方式：总价包干

付款方式：

（1）委托人根据受托人工作进度、工作书面报告支付相应的酬金。

（2）本项目全过程财务监理酬金按如下方式支付：

完成整个项目实体工作量的30%时，支付至全过程财务监理酬金的30%；

项目竣工验收完成，支付至全过程财务监理酬金的50%；

完成审价工作并出具结算审价报告后10天内支付至酬金的90%；

完成竣工结算文件备案工作后支付酬金余款。

（3）受托人承诺按响应文件规定提供工程结算审价服务。审价核减额超送审价5%以上部分及核增部分的审价费由施工单位承担；核减额未超送审价5%（含5%）的，审价费包含在本项目全过程财务监理酬金内。

（4）双方同意用人民币支付酬金。

注：付款前提：财政资金到账或学校预算安排到位。受托人应于委托人每次付款前先行提供相应金额的发票，否则委托人有权延迟付款而不承担任何违约责任。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）近三年（2021年1月1日起）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）财务监理机构实行回避制度。如财务监理机构已参与项目的设计、招标代理、代建、工程监理等工作，或财务监理机构与承担上述工作的单位存在控股、隶属关系或者负责人为同一人的，财务监理机构应当回避，不得再承担本项目的财务监理工作。

三、报名

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：上海海事大学官方网站比选公告页面下方直接下载。

五、现场踏勘

不组织。

六、答疑

如有疑问请于2024年3月28日中午12点前将问题汇总发送至电子邮箱：ppzhang@shmtu.edu.cn，我方将视情况统一答复，如有答复请在我方指定电子邮箱内查看（邮箱地址：HSDXCG@163.com；密码：HSDX123456）。

七、响应文件提交

截止时间：2024年4月1日下午13时30分

提交方式：发送可编辑版本及盖章扫描版到指定邮箱

邮箱地址：gcxj@shmtu.edu.cn

八、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期不少于3天，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.公示期结束后向中标单位发出中标通知。

## 3.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系，

## 商务信息：张老师021-38284709

技术信息：屈老师021-38283930

第二部分

报价人须知

第二部分  报价人须知

- 一、    采购综合说明

1.1 	“报价项目”系指采购人在比选文件里描述的所需采购的货物/服务。

1.2     “货物”系指报价人按比选文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等，以及其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

1.3    “服务” 系指比选文件规定供应商承担的各类专业服务。

1.4    “采购人”系指《供应商须知》前附表中所述的组织。

1.5    “供应商”系指从采购人处按规定获取比选文件，并按照比选文件向采购人提交响应文件的供应商。但单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6 	“卖方” 系指中标并向采购人提供货物/服务的供应商。

1.7     本项目比选文件的主要内容

1.7.1   报价人须知前附表；

1.7.2   比选公告；

1.7.3   报价人须知；

1.7.4   采购需求；

1.7.5   合同条款；

1.7.6   评审办法；

1.7.7   格式附件。

1.8     本比选文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购人与中标人签订项目采购内容协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

二、    报价要求

2.1     报价和结算币种为人民币，单位为“元”。

2.2     响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

2.2.1   比选时，响应文件中报价书内容与报价表中明细表内容不一致的，以报价书为准；

2.2.2   响应文件中数字表示的金额和文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

2.2.3   单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价计算结果为准，并修正总价；

2.2.4   单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2.2.5   对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

2.2.6   如有计算错误，比选小组有权根据具体情况按对其最不利原则调整。

2.2.7   按上述修正错误的原则及方法调整或修正比选文件的报价，报价人同意后，调整后的报价对报价人起约束作用。

2.2.8   依据相关取费标准、参照同期市场行情，并结合自身专业能力和力量的投入自主报价，但是不得低于企业成本报价。报价人所报价格为报价人达到规范及建设单位要求所必需的全部价格。

2.2.9   依据采购项目范围内要求，本项目采用总价闭口包干的方式。服务报酬为完成项目的全部费用（包括但不限于人工费、材料费、管理费、利润、税金及其风险费等）。不因任何因素而改变。

2.3     报价有效期见前附表。

2.4     保证金

2.4.1   保证金用于保护本次采购免受因报价人的行为而引起的风险。

2.4.2   保证金应以转账、汇款、支票或采购人接受的其他方式递交，应在比选文件规定的时间内递交保证金，并确保已如数到账。

2.4.3   保证金有效期应与报价有效期一致。

2.4.4   有下列情形之一的，保证金不予退还：

2.4.4.1报价人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.4.4.2报价人在响应文件中提供虚假材料的；

2.4.4.3除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

2.4.4.4报价人与采购人、其他报价人恶意串通的；

2.4.4.5比选文件规定的其他情形。

2.4.5   未按规定提交保证金的报价，将被视为无效报价，采购人将作无效报价处理。

- 三、    响应文件的编制、密封和递交

3.1     响应文件应于前附表中规定的时间递交至指定的地点，截止时间后递交的响应文件将被拒绝。

3.2     响应文件的书写应清楚工整，除报价人对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

3.3     本项目不接受以电报、电话、传真、快递形式递交的响应文件。

3.4     响应文件应在封面或扉页加盖公章。比选文件规定签章处应加盖对应要求的报价单位公章、报价单位法定代表人或法定代表人委托的报价代理人的签字或印章。

- 四、    比选及评审

4.1     对所有报价人的报价评估，都采用相同的程序和标准。

4.2     评审严格按照比选文件的要求和条件进行。

4.3     评审细则详见比选文件“第五部分评审办法”。

- 五、    定标

- 5.1.    中标通知

5.1.1   评审结果公布后，采购人将以书面形式发出《中标通知书》、《未中标通知书》。《中标通知书》、《未中标通知书》一经发出即发生法律效力。

5.1.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

5.2     签订合同

5.2.1   中标人收到《中标通知书》后，按指定的时间、地点与买方签订合同。

5.2.2   比选文件、中标人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

5.2.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

六、    评审内容的保密

6.1     在比选评审过程中，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同信息，采购人等有关人员均不能向报价人或与评审无关的其他人泄露。

6.2     在比选评审过程中，报价人对采购人和比选评审小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消资格。

七、    其它

- 7.1     无论比选过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有与参加比选有关的全部费用。

7.2     本比选文件解释权属采购人。

7.3     若发现报价人有不良行为的，将记录在案并上报有关部门。

第三部分

采购需求

一、工程概况

本项目地址上海市浦东新区海港大道1550号上海海事大学校内，建设内容主要为：本项目为上海海事大学临港校区海馨东食堂所属区域进行整体改造，维修建筑面积约10975.36平方米。主要实施内容包括海馨东食堂 1楼、2 楼、北广新增风味餐厅以及浴室改造，对食堂实施室内装修及水、电、暖设计等。具体包括修缮建筑屋顶屋面、建筑外墙、建筑外门窗和室外总体；优化后厨功能空间布局，重新布置餐厅内部桌椅；优化内部消防设计和消防设施；室内重新装修，墙面、顶面、地面翻新；室外广场检修。总投资：约2855.38万元，资金来源为市教委专项资金和学校自筹资金。

二、财务监理工作内容：

中标人承担的财务监理业务范围为：包括对从服务合同签订后至审价完成以及竣工财务决算和竣工财务决算审计期间，全过程的资金监控、财务管理、投资控制（含审价）、编制竣工财务决算报表等工作, 协助委托人监督、保证资金使用的合法、合规和合理、有效使用。具体工作内容如下：

2.1设计阶段

收集和熟悉各设计阶段设计成果文件及相关限制条件（包括但不限于项目可行性研究批文、项目设计所采用的技术与工艺流程、建筑与结构形式、技术要求、建筑材料的选用标准及项目所涉及的规划配套等限制条件）以及编制、审核概算、预算所需的相关基础资料，包括但不限于参考选用的定额、市场造价数据、相似项目技术经济指标等。根据采购人设计方案及对设计意图的交底与设计单位沟通，依据项目的建筑面积、使用功能、建筑标准定位、经批准的投资总额等因素，指导设计单位编制设计概算。

根据设计概算、最新设计资料及设计变更情况 (不包含建筑功能设计的修改)，协助并审核设计单位调整设计概算，对概算中的不合理部分提出修改意见并督促设计单位进行修改如实反映工程设计的实际情况，调整工程投资控制目标，详列分项子目标以确保工程投资控制目标的实施。

和采购人及设计单位一起与政府有关概算审批部门进行沟通协调，提供专业咨询意见，确保概算审批在设定估算范围内获得通过。

如有任何令工程概算超支的因素，如设计变更、市场价格大幅度的浮动，及时向采购人及有关单位提出财务监理意见。

根据调整后的概算和工程进度计划表，制定资金流量表（全部投资）及用款计划（全部投资），提供采购人作为资金规划。

为工程、物料及设备等的供应或安装作适当的指定分包或直接发包提供意见。

根据施工图设计编制施工图预算，并提供施工图预算报告，包括钢筋及预埋件重量的计算。

进行方案估算、调整概算及施工图预算三算比较分析，以便采购人及设计单位明确工程目前资金运用情况，同时使设计单位能更好地限额设计。

参加与造价控制、内部议标及合同管理有关的设计交底及组织协调会。

2.2招投标阶段

根据采购人要求，对有关招标工程的合同条款、发包标的的招标形式、标段范围及承包合同的形式向采购人提供可选择、可控制的合理方案，并确保总投资控制。

协助采购人与有关单位进行合同谈判及协议合同金额，促使合同条款更趋严密，并根据被采购人批准的内容编制采购人与承包人签署的合同文件（包括采购人授权由总承包与分包人签署之合同文件），提供签约文件之正、副本文本，文本数量在本合同签订前商议。

根据需要提供国内外同类建筑的造价设备、材料单价等市场行情，供采购人参考。

2.3施工阶段

负责工程款使用计划的编制与工程合同管理、工程进度款的审核与确定、工程变更价款的审核与确定、工程索赔费用的审核与确定，以达到全过程确定与控制工程造价的目标。

为采购人提供工程成本目标控制建议，并从专业角度与其他顾问单位紧密协作、运用技术、合同等手段有效控制成本。

对工程变更进行估算并及时动态反映总投资控制目标，一旦有突破总投资可能应及时提出预警以利于采购人采取响应措施。对工程变更及时提交变更分析报告，供采购人决策。

每月根据采购人要求的格式编制财务报表及资金流动表，用以动态反映工程合同执行情况、签证审核情况、预计总投资变动情况、已付款情况及预计付款计划。

按工程进度及总监理工程师认定的工程完成情况，根据合同条件，按施工承包合同约定的时间内核实已完工程量，按采购人认可的格式向采购人提供工程中期付款的审核证明及建议。

审核各类付款申请，按采购人认可的格式向采购人提供工程的付款审核证明及建议。

协助采购人进行与本项目相关的合同管理工作，需要时进行合同条款及原则之解释与阐述，并就合同履行过程中可能发生的种种问题，事先提出建议意见。

对合同履行过程中，施工单位、各类设备及材料供应单位及其他有关单位提出的索赔要求进行审核，向采购人提出处理意见。协助采购人依据合同向施工单位、各类设备及材料供应单位及其他有关单位提出索赔要求，准备索赔依据与施工单位进行协商。

对考虑中的一般工程变更进行建议造价估算，向采购人提供建议中之工程变更引起的造价增减分析。

参加施工现场例会及采购人要求的其他会议,协助采购人协调各合同单位以保障工程顺利进行。

按施工承包合同约定及时审核各类签证，并在财务报表中将上月的签证情况统计汇总。

2.4  竣工结算阶段

对工程量计算与计价、相关费用的核定、工程签证的手续复合性及实际竣工项目状况的一致性进行审核，确保计算无误、计价正确、深度符合规定要求、计算和结论清楚、附表齐全。

收集有关工程费用方面的资料签证，核价单据并及时归档。

根据采购人要求，审核与本工程相关的各类费用，按采购人的要求出具审价报告。

项目全部完成后，审查项目全部费用，审核项目造价，并对实际总支出与项目总概算进行对比分析，出具财务监理工作总结报告。按照学校要求编制竣工财务决算报告，配合学校完成竣工财务决算以及竣工财务决算审计工作。

项目全部完成后，审查累计工程量清单漏项审计金额是否在招标控制价5%以内。

2.5 完成委托人要求的其他工作

中标人在委托人需要时向委托人提供本项目涉及的有关法律、法规、政策、标准、规范等以及国际、国内惯例和市场情况的造价咨询服务。若不属于中标人专业工作范围的，但中标人有资格和能力承担的工作，经委托人要求，中标人也应提供服务，由此增加的工作量，费用另行商议。

三、工作依据与标准

1．《中华人民共和国预算法》；

2．《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；

3．《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例；

4．《中华人民共和国建筑法》；

5．《中华人民共和国审计法》；

6．《建设工程质量管理条例》；

7．《国务院关于投资体制改革决定》；

8．《建设工程价款结算暂行办法》；

9．《上海市建筑市场管理条例》；

10．《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令第81号）；

11．《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）；

12．《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）；

13．《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

14.《政府会计制度》（财会[2017]25号）

15．其他国家和上海市政府颁布的有关法律、法规和规范性文件；

16．经有关部门批准的项目可行性研究报告、初步设计、固定资产投资计划及其他有关文件；

17．建设单位依法签订的工程技术合同、与投资有关的其他合同。

四、财务监理人员要求和工作要求

中标人必须建立起覆盖被委托项目涉及的全部范围的财务监理体系，按照“服务”和“监督”原则，合理控制项目成本费用，节约建设资金，规范项目会计核算和财务管理，确保总决算控制在批准的概算之内，提高建设资金使用效益。并据此配置本单位认为能够满足工作内容和工作要求的项目组人员。

财务监理人员要求：拟派往本项目的财务监理负责人必须为本单位正式员工（有劳动合同和单位缴纳社会保险记录），取得国家一级注册造价工程师执业资格并且有类似项目的工程财务监理经验。财务监理负责人必须以不低于1天/周的工作日驻守现场（不得派遣代表），施工现场至少应有不低于2天/周、至少1名财务监理人员（包括负责人）。项目班子成员应至少包含一名土建专业造价工程师、一名机电专业造价工程师和一名注册会计师。

五、财务监理和投资控制质量和监督要求

5.1 中标人提供的服务，必须连续与符合国家标准，并对质量负全部责任。如遇特殊因素导致服务不能正常提供，中标人必须提前一个月以书面形式发函报采购人批准。

5.2 采购人将定期或不定期地对中标人提供的服务质量进行监督检查。

5.3本项目合同不得转让、不得分包。如在合同履行期间发现中标人有合同转让、分包情况，将按照合同违约处理。项目单位有权要求单方面终止合同并追偿因终止合同而造成的相关损失。

六、财务监理单位义务和职责：

6.1  中标人应根据财务监理业通常接受的技术和惯例、国际专业投资财务监理机构公认的行业准则和我国有关工程财务监理业务操作指导规程以及国家、行业有关政策、法律、法规、规章、规范性文件、标准、规范等开展本合同规定的工作。中标人应始终作为采购人忠实的顾问，独立、客观、公正、正确地出具工程财务监理成果文件，并在与本工程相关的第三方交往中支持和维护采购人的合法利益。

6.2  中标人在执行本合同规定的工作时，应以专业顾问的一切技能、管理方法及勤俭精神提供优质服务，尽最大努力节约工程投资，使其负责部分的工程投资控制在采购人确定的控制目标范围内。

6.3  中标人提供的各类报告均应及时并满足采购人工程建设的需要。要求在合同签订后7天内，提交本项目财务监理工作实施细则。

常规时限如下：

	材料设备询价：     24小时内回复意见，并提供相关资料（非常用设备除外）；

	签证预审：         3天内审核完毕交业主审核

	审核施工图预算     收到施工图及施工单位报的预算后后2周内

	提供合同草稿       2天内

	回标分析           3天内

	结算初稿           1个月

	财务监理月报      应于每月5日前提交，其余专项报告提交时间，采购人中标人协商。

6.4  定期与采购人汇报并交流工作情况，每月提交咨询服务工作报告，并仅在采购人确认后方视为对中标人该月服务的确认。采购人确认的咨询服务工作报告将作为采购人付款的前提。

6.5  中标人在为采购人提供工程财务监理中，中标人及中标人员工应以为采购人取得最大的利益为职责，廉洁自律，不得索取、收受礼金和其他财物，不得利用职务之便谋取其他不正当的利益，不得直接或间接从事与本合同中的活动相冲突的商业或职业活动，若有违反则所得的折扣或佣金等违法所得（若有）应依法没收。

6.6  中标人在履行本合同过程中，不得以任何理由向采购人的任何工作人员以提供高档礼品、现金等或承诺提供礼品、现金等手段行贿。

6.7 中标人不得向他人转让本合同项下的任何权利和义务，不得将本项目以任何形式转包给他人。

6.8 中标人应对因本合同履行而获知的与本项目、本合同相关的任何信息及资料严格保密。

6.9 中标人或其人员不得与采购人合同相关人存在隶属关系或其他利害关系，若中标人或其人员与采购人合同相对人存在隶属关系或其他利害关系，采购人有权要求中标人或其人员予以回避，否则，采购人有权单方面解除本合同。若发生中标人合同相对人与采购人合同相对人重合的情况，致使该相对人履行合同的行为可能导致甲乙双方利益冲突时，中标人应终止与该相对人之间的合同并承担终止合同产生的责任和后果。

七、财务监理酬金支付方法

（1）委托人根据受托人工作进度、工作书面报告支付相应的酬金。

（2）本项目全过程财务监理酬金按如下方式支付：

完成整个项目实体工作量的30%时，支付至全过程财务监理酬金的30%；

项目竣工验收完成，支付至全过程财务监理酬金的50%；

完成审价工作并出具结算审价报告后10天内支付至酬金的90%；

完成竣工结算文件备案工作后支付酬金余款。

- 受托人承诺按响应文件规定提供工程结算审价服务。审价核减额超送审价5%以上部分及核增部分的审价费由施工单位承担；核减额未超送审价5%（含5%）的，审价费包含在本项目全过程财务监理酬金内。

- 双方同意用人民币支付酬金。

注：付款前提：财政资金到账或学校预算安排到位。受托人应于委托人每次付款前先行提供相应金额的发票，否则委托人有权延迟付款而不承担任何违约责任。

- 投标报价要求

- 8.1投标人应按本招标文件第六章“投标格式”填写投标报价（基准价已给定）。

## 8.2投标人以本项目所列的“预算控制金额”为基数进行报价。

## 本次招标采用服务报价结合下浮率报价法。投标人根据基准价报出服务报价及下浮率。服务报价作为评标报价部分得分的依据。

投标报价中的服务报价和下浮率必须相互匹配，即服务报价=基准价*（1-下浮率）。

中标人在开标一览表中所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

## 8.3投标人所报的报价应考虑到可能发生的所有与完成相关工程服务及履行合同义务有关的一切费用。

## 8.4投标人只允许有一个报价，采购人不接受有任何有选择的报价。

## 九、最终财务监理费用（含审价）的确定

本次招标的财务监理（含审价）最终费用的确定：最终费用以政府采购审批预算控制金额为取费基数结合投标下浮率，闭口包干，不再调整。

第四部分

合同条款

（参考）

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第一部分  建设工程财务监理合同

上海海事大学 （以下简称委托人）与        （以下简称受托人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托受托人为以下项目提供建设工程财务监理服务：

1．项目名称：上海海事大学海馨东食堂装修工程财务监理

2．服务类别：财务监理（含审价）

二、本合同的措词和用语与所属建设工程财务监理合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分（解释顺序为所列顺序）：

1．建设工程财务监理合同执行中共同签署的补充与修正文件

2．建设工程财务监理合同专用条件

3．建设工程财务监理合同标准条件

4. 中标人的投标文件（投标书中除非已明确表达为对招标文件的偏离或不响应，其余不一致之处均以招标文件为准）

5. 招标文件

四、受托人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程财务监理业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向受托人支付酬金。

六、本合同费用列入 上海海事大学海馨东食堂装修工程财务监理项目建设成本，资金由上海市财政局按程序拨付。

七、本合同的建设工程财务监理业务于 2024  年   月开始实施，至受托人完成本合同的所有合同内容后结束。

八、本合同一式  陆 份，具有同等法律效力，委托方上海海事大学执 肆 份、受托方执 贰 份。

本页无正文

委  托  人：（盖章） 上海海事大学

法定代表人或委托代理人：

（签字）

受  托  人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字）

签约时间：

第二部分  财务监理合同标准条件

合同的词语定义、适用语言和和适用的法律、法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、"委托人"是指委托建设工程财务监理业务的一方，以及其合法继承人。

2、"受托人"是指承担建设工程财务监理业务并承担财务监理责任的一方。

3、“建设单位”或“项目单位”是指本合同第一部分所定义的项目的使用单位，以及其合法继承人。

4、"第三人"是指除委托人、受托人、建设单位以外与本业务有关的当事人。

5、"日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条  建设工程财务监理合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条  建设工程财务监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

受托人的义务

第四条  向委托人提供与财务监理业务有关的资料，包括单位资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施监理与咨询业务。

第五条  受托人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1、"正常服务"是指双方在专用条件中约定的财务监理工作；

2、"附加服务"是指在"正常服务"以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3、"额外服务"是指不属于"正常服务"和"附加服务"，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，受托人应增加的额外工作量。

第六条  在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第七条  委托人与建设单位应负责向与本建设工程项目有关的所有单位正式宣布受托人的情况、工作职责、工作范围及工作流程。受托人按合同定义的工作职责、工作范围以及工作流程主动开展工作。如受托人工作中需有委托人或建设单位对第三人进行协调的事务，委托人与建设单位应尽力帮助协调。

第八条  委托人及建设单位应当在约定的时间内，免费向受托人提供与本项目咨询业务有关的资料与设施。

第九条  委托人和建设单位应当在约定的时间内就受托人书面提交并要求委托人或建设单位做出答复的事宜做出书面答复。受托人要求第三人（不包括本项目的项目管理方、施工监理方、承包商、分包商及供应商）提供有关资料时，委托人或建设单位应负责转达及资料转送。受托人与本项目的项目管理方、施工监理方、承包商、分包商及供应商的联系应直接进行，但必须同时抄送委托方、建设单位与项目管理方。

第十条  委托人、建设单位授权姓名：  身份证号码： 职务：  负责与受托人联系。

受托人的权利

第十一条  委托人在委托的建设工程财务监理业务范围内，授予受托人以下权利：

1、受托人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2、受托人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3、受托人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人权利

第十二条  委托人与建设单位有下列权利：

1、委托人与建设单位有权向受托人询问工作进展情况及相关的内容。

2、委托人与建设单位有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当委托人认定监理专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换监理专业人员，直至终止合同并要求受托人承担相应的赔偿责任。

受托人的责任

第十三条  受托人的责任期即建设工程财务监理合同有效期及其之后一年。如因非受托人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条  受托人责任期内，应当履行建设工程财务监理合同中约定的义务，因受托人的过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

第十五条  受托人对委托人、建设单位或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，受托人应承担责任。受托人必须依照委托人所定义的工作流程进行工作。受托人可依照其自身的工作方法与各类文档格式进行工作，但委托人与建设单位也可对受托人的工作方法与提交文档格式提出满足委托人与建设单位需要的要求，受托人必须无条件满足。

第十六条  受托人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十七条  委托人应当履行建设工程财务监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给受托人造成的损失。

第十八条  委托人如果向受托人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致受托人的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止

第十九条  本合同自双方签字盖章之日起生效。受托人在完成建设工程财务监理合同的所有合同内容后，合同终止。

第二十条  由于委托人、建设单位或第三人的原因使受托人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则受托人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程财务监理工作的时间应当相应延长。

第二十一条  当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的（本合同专用条件第十一条所定义的合同终止情况除外），应由责任方负责赔偿。

第二十二条  受托人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程财务监理业务，由此而增加的恢复执行建设工程财务监理业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的工作时间。

第二十三条  变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十四条  正常的建设工程财务监理业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程财务监理合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。本项目合同为闭口合同。

第二十五条  如果委托人对受托人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书七日内向受托人发出异议的通知。

第二十六条  支付建设工程财务监理酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其    他

第二十七条  因建设工程财务监理业务的需要，受托人在合同约定外的外出考察（仅限出差到上海市以外的省市），经委托人同意，其所需费用由受托人负责。

第二十八条  受托人如需外聘专家协助，在委托的建设工程财务监理业务范围内其费用由受托人承担；已在本合同工作范围内规定，但按当时有关法律、法规规定必须由拥有专业资质的咨询单位或个人进行的咨询工作，其费用将由受托人承担。

第二十九条  未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十条  除委托人书面同意外，受托人及其监理专业人员不得接受建设工程财务监理合同约定以外的与本工程项目有关的任何报酬。

第三十一条  受托人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第三十二条  因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与受托人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，双方约定向上海仲裁委员会申请仲裁。

第三部分 建设工程财务监理及造价咨询合同专用条件

第一条： 本合同专用条件中的条款号同合同标准条件中补充或修改的条款号，适当时增加新的条款，两者应对照阅读。当两者矛盾或不一致时，则以本专用条件为准。未作补充或修改的标准条件则以标准条件为准。

第二条：适用的法律与法规

1．《中华人民共和国预算法》；

2．《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；

3．《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例；

4．《中华人民共和国建筑法》；

5．《中华人民共和国审计法》；

6．《建设工程质量管理条例》；

7．《国务院关于投资体制改革决定》；

8．《建设工程价款结算暂行办法》；

9．《上海市建筑市场管理条例》；

11．《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令第81号）；

12．《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）；

13．《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）；

14．其他国家和上海市政府颁布的有关法律、法规和规范性文件；

15．经有关部门批准的项目可行性研究报告、初步设计、固定资产投资计划及其他有关文件；

16．建设单位依法签订的工程技术合同、与投资有关的其他合同。

第三条  委托内容

受托人承担的财务监理业务范围为：从本项目的服务合同签订后至通过审计及竣工财务决算期间，全过程的资金监控、财务管理、投资控制（含审价）工作，同时包括保修期可能发生的财务监理服务。具体工作内容如下：

3.1设计阶段

收集和熟悉各设计阶段设计成果文件及相关限制条件（包括但不限于项目可行性研究批文、项目设计所采用的技术与工艺流程、建筑与结构形式、技术要求、建筑材料的选用标准及项目所涉及的规划配套等限制条件）以及编制、审核概算、预算所需的相关基础资料，包括但不限于参考选用的定额、市场造价数据、相似项目技术经济指标等。根据委托人设计方案及对设计意图的交底与设计单位沟通，依据项目的建筑面积、使用功能、建筑标准定位、经批准的投资总额等因素，指导设计单位编制设计概算。

根据设计概算、最新设计资料及设计变更情况 (不包含建筑功能设计的修改)，协助并审核设计单位调整设计概算，对概算中的不合理部分提出修改意见并督促设计单位进行修改如实反映工程设计的实际情况，调整工程投资控制目标，详列分项子目标以确保工程投资控制目标的实施。

和委托人及设计单位一起与政府有关概算审批部门进行沟通协调，提供专业咨询意见，确保概算审批在设定估算范围内获得通过。

如有任何令工程概算超支的因素，如设计变更、市场价格大幅度的浮动，及时向委托人及有关单位提出财务监理意见。

根据调整后的概算和工程进度计划表，制定资金流量表（全部投资）及用款计划（全部投资），提供委托人作为资金规划。

为工程、物料及设备等的供应或安装作适当的指定分包或直接发包提供意见。

根据施工图设计编制施工图预算，并提供施工图预算报告，包括钢筋及预埋件重量的计算。

进行方案估算、调整概算及施工图预算三算比较分析，以便委托人及设计单位明确工程目前资金运用情况，同时使设计单位能更好地限额设计。

参加与造价控制、内部议标及合同管理有关的设计交底及组织协调会。

3.2招投标阶段

根据委托人要求，对有关招标工程的合同条款、发包标的的招标形式、标段范围及承包合同的形式向委托人提供可选择、可控制的合理方案，并确保总投资控制。

协助委托人与有关单位进行合同谈判及协议合同金额，促使合同条款更趋严密，并根据被委托人批准的内容编制委托人与承包人签署的合同文件（包括委托人授权由总承包与分包人签署之合同文件），提供签约文件之正、副本文本，文本数量在本合同签订前商议。

根据需要提供国内外同类建筑的造价设备、材料单价等市场行情，供委托人参考。

3.3施工阶段

负责工程款使用计划的编制与工程合同管理、工程进度款的审核与确定、工程变更价款的审核与确定、工程索赔费用的审核与确定，以达到全过程确定与控制工程造价的目标。

为委托人提供工程成本目标控制建议，并从专业角度与其他顾问单位紧密协作、运用技术、合同等手段有效控制成本。

对工程变更进行估算并及时动态反映总投资控制目标，一旦有突破总投资可能应及时提出预警以利于委托人采取响应措施。对工程变更及时提交变更分析报告，供委托人决策。

每月根据委托人要求的格式编制财务报表及资金流动表，用以动态反映工程合同执行情况、签证审核情况、预计总投资变动情况、已付款情况及预计付款计划。

按工程进度及总监理工程师认定的工程完成情况，根据合同条件，按施工承包合同约定的时间内核实已完工程量，按委托人认可的格式向委托人提供工程中期付款的审核证明及建议。

审核各类付款申请，按委托人认可的格式向委托人提供工程的付款审核证明及建议。

协助委托人进行与本项目相关的合同管理工作，需要时进行合同条款及原则之解释与阐述，并就合同履行过程中可能发生的种种问题，事先提出建议意见。

对合同履行过程中，施工单位、各类设备及材料供应单位及其他有关单位提出的索赔要求进行审核，向委托人提出处理意见。协助委托人依据合同向施工单位、各类设备及材料供应单位及其他有关单位提出索赔要求，准备索赔依据与施工单位进行协商。

对考虑中的一般工程变更进行建议造价估算，向委托人提供建议中之工程变更引起的造价增减分析。

参加施工现场例会及委托人要求的其他会议,协助委托人协调各合同单位以保障工程顺利进行。

按施工承包合同约定及时审核各类签证，并在财务报表中将上月的签证情况统计汇总。

3.4  竣工结算阶段

对工程量计算与计价、相关费用的核定、工程签证的手续复合性及实际竣工项目状况的一致性进行审核，确保计算无误、计价正确、深度符合规定要求、计算和结论清楚、附表齐全。

收集有关工程费用方面的资料签证，核价单据并及时归档。

根据委托人要求，审核与本工程相关的各类费用，按委托人的要求出具审价报告。

项目全部完成后，审查项目全部费用，审核项目造价，并对实际总支出与项目总概算进行对比分析，出具财务监理工作总结报告。按照学校要求编制竣工财务决算报告，配合学校完成竣工财务决算以及竣工财务决算审计工作

项目全部完成后，审查累计工程量清单漏项审计金额是否在招标控制价5%以内。

3.5  完成委托人要求的其他工作。

第四条  财务监理工作要求

1. 受托人必须建立起覆盖本项目全部范围的财务监理体系，按照“服务”和“监理”的原则，协助委托人合理控制项目成本费用，节约建设资金，规范项目会计核算和财务管理，确保总决算控制在批准的概算之内，提高建设资金使用效益。

2. 受托人应按照本合同附件1的要求配置专业人员，其中财务监理负责人必须以不低于   天/周的工作日驻守现场（不得派遣代表），施工现场至少应有不低于  天/周、至少   名财务监理人员（包括负责人），如项目临时需要，受托方应在建设单位要求的情况下，进一步增加监理人员到现场的时间。监理组人员专业配备应合理，如人员未到位情况，委托方有权将质保金全部或部分扣除。未经委托人及建设单位同意，监理单位不得撤换总监及相关人员。

3. 受托人提供的服务，必须符合国家标准，并对质量负全部责任。如遇特殊因素导致服务不能正常提供，投标人必须提前一个月以书面形式发函报委托人批准。

4.专用条件明确的要求未及事宜，均以上海市建设工程、市级建设财力主管部门及上级有关部门的规定为准。

第五条  服务费用

本合同价格为固定总价合同，已包含所有“正常服务”、“附加服务”和“额外服务”。

第六条  建设单位向受托人提供的设施

自受托人进场，建设单位将提供1-2个办公位置共用。其余设施与装备均由受托人自行准备(包括但不限于移动通讯设备、电脑含专用的CAD、造价预算软件、照相机、文具等)，且费用已包含在合同金额中。

第七条  委托人答复问题的时间

委托人应在7天内就受托人提出的问题作出书面决定；紧急情况应当即作出口头决定，在7天内补充签复完整的书面手续。如在规定的时间内没有书面答复，根据所提问题的性质视为肯定（或否定）。

第八条  受托人向委托人的赔偿

因受托人的单方过失造成的经济损失，受托人应当向委托人进行赔偿，累计赔偿总额不应超过建设工程财务监理酬金总额（不包含政府主管部门对受托人的相关处罚）。本条不适用于受托人由于故意违约或重大过失行为引起的索赔，由于受托人故意违约或重大过失行为引起的损失，其应当按照委托人的实际损失进行赔偿，不应受最大赔偿额的限制。

对于受托人、其雇员（兼职或全职）、伙伴、供应商、分包单位或代表受托人的任何人士的任何行为、疏忽、过错或过失而以任何方式直接或间接引起，或全部或部分由此引致的任何和所有诉讼、法律或行政程序、请求、要求、损害、责任、费用、支出和与受托人履行本合同有关或附带的任何类型或性质的损失，无论是在服务完成之前或之后发生，受托人于此免除委托人方、委托人方的关联方、建设单位、管理人员、雇员、继承人、授权代表的责任，为该等人士辩护，并使该等人士免受任何损失。以上义务不适用因委托人方、建设单位故意不当行为或重大过失而直接引起的责任。

第九条 受托人的人员

本项目的受托人的人员专业配备应合理。现场人员应依照本合同附件1的要求在现场到位，如发生没有到位情况，委托方有权将质保金全部或部分扣除。受托人不得自行更换项目经理及本项目的主要监理工程师（即与业主及各承包商直接联系的土建与安装工种的工程师）。如需更换，必须取得委托人的书面同意。新老人员之间的交接工作必须认真做好。如因交接工作未做好而造成委托人损失的，受托人需向委托人赔偿。

第十条 合同解除的情况

在下述情况发生时，委托人有权在提前30日给出书面通知的情况下单方面解除本服务合同：

1．如委托人（或建设单位向委托人提出）认为受托人的任何人员行为不当或不具备履行合同职责的能力，且提出具体例证，可要求受托人立即更换该等人员。受托人应立即安排同等能力以上的人员代替。如同一岗位的受托人员被委托人要求更换超过三次以上；

2．如受托人被发现故意违约或重大过失行为；

3．如受托人泄露了与本合同工程相关的任何不应泄露的招标、结算、费用审核等资料和情况：

4．如受托人接受了与本合同工程建设项目有关的任何总包、分包单位的咨询委托业务。

第十一条  如发生第十条合同解除的情况，委托人方将仅支付至通知中所注明的合同终止日止的到期年度基本费用（未满一年的按时间比例支付，且需扣除按本合同中规定应扣除的费用），委托人无需向受托人支付任何其它费用，且无需对受托人作出任何补偿。

第十二条 附加服务与额外服务酬金计算方法

在本项目建设内容未变化的情况下，即使实际工期超过预计工期，委托人将不向受托人追加酬金。本项目目前预计工期为  3  个月。

第十三条 酬金与支付方法

1.财务监理酬金

本项目的财务监理酬金按照招投标时双方约定的报价计取，本项目的财务监理酬金为     万元整人民币，大写：               元整。本项目财务监理酬金为闭口价，所有额外与附加服务工作酬金已包含在内。

2. 支付方法

（1）委托人根据受托人工作进度、工作书面报告支付相应的酬金。

（2）本项目财务监理酬金按如下方式支付：

完成整个项目实体工作量的30%时，支付至全过程财务监理酬金的30%；

项目竣工验收完成，支付至全过程财务监理酬金的50%；

完成审价工作并出具结算审价报告后10天内支付至酬金的90%；

完成竣工结算文件备案工作后支付酬金余款。

以上资金拨付，以当年市政府及相关部门有安排对应预算，且资金到账为前提。受托人应于委托人每次付款前先行提供相应金额的发票，否则委托人有权延迟付款而不承担任何违约责任。

（3）受托人承诺按投标文件规定提供工程结算审价服务。审价核减额超送审价5%以上部分及核增部分的审价费由施工单位承担；核减额未超送审价5%（含5%）的，审价费包含在本项目全过程财务监理酬金内。

（4）双方同意用人民币支付酬金。

第十四条 现场人员的保险

在本合同期间内，受托人应对其所有现场人员维持人身意外险。未经提前十五（15）天书面通知委托人及建设单位且得到建设单位同意，受托人不得取消保单或对保单作出重大变更。受托人应向建设单位和项管公司提供表明已购买此类责任保险的证明。

附件1：本项目财务监理组人员具体名单

附件2：受托人的行为规范准则

附件3：廉洁协议

附件1：财务监理人员名单

# 拟参加委托财务监理人员情况表

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 职称等级 | 从事专业 | 职称及职位 | 专业资质 | 本项目中担任角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

财务监理人员的行为规范准则

1、认真尽责和行使职权

财务监理在本合同期间，应认真、勤奋地工作，依照一个专业财务监理单位应当具备的资质和能力为业主方提供专业服务，积极组织与协调与本项目相关的各项前期研究分析及各项实施工作，维护业主及建设单位各方面的合法权益。在任何情况下，财务监理方所行使的技能、谨慎和尽责不得低于在相同行业具有同等资质、经验和称职的财务监理方在提供与项目范围、性质和规模类似的服务时的水平。

2、建设单位的财产

所有由建设单位提供或支付费用，供财务监理方使用的物品均属于建设单位的财产，在任何实际可行的情况下，该等所有权都应加以标记。当服务完成或终止时，财务监理方应将库存中履行服务过程中未消耗的物品按业主方的要求移交给建设单位。

3、对驻场人员的要求

  - 财务监理方必须依照合同附件1的要求，确保现场人员实质性到位，并按要求到业主方进行现场办公。

  - 财务监理方的任何人员在建设单位现场办公时应注意行为表现。在办公时间内不得利用互联网、电话进行股票买卖或行情查询，不得利用互联网观看或下载与本项目财务监理工作无关的内容（包括但不限于小说、电影、直播、图片），不得做与本项目无关的工作（包括但不限于：准备其他项目的资料、准备各类考试、观看各类格式的电影等）。

  - 如建设单位认为财务监理方的任何人员行为不当或不具备圆满履行任务的能力，且提出具体例证，可要求财务监理方立即更换该等人员。财务监理方应立即安排同等能力的人员代替。

4、责任

对于财务监理方、其雇员（兼职或全职）、伙伴、供应商、分包单位或代表财务监理方的任何人士的任何行为、疏忽、过错或过失而以任何方式直接或间接引起，或全部或部分由此引致的任何和所有诉讼、法律或行政程序、请求、要求、损害、责任、费用、支出和与财务监理方履行本合同有关或附带的任何类型或性质的损失，无论是在服务完成之前或之后发生，财务监理方于此免除业主方、业主方的关联方、建设单位、管理人员、雇员、继承人和授权代表的责任，为该等人士辩护，并使该等人士免受任何损失。以上义务不适用因委托方或建设单位故意不当行为或重大过失而直接引起的责任。

5、责任保险

在本合同期间内，财务监理方应对其所有现场人员维持人身意外险。未经提前十五（15）天书面通知委托方及建设单位且得到建设单位的同意，财务监理方不得取消保单或对保单作出重大变更。财务监理方应向建设单位提供表明已购买此类责任保险的证明。

6、版权

建设单位对本合同期间内开发、产生、创作或设想的任何设计、数据、图纸、范围、模型、图表、标准、附录、文件、报告、观念和想法（无论是否可获得专利或版权）均拥有所有权和产权，财务监理方不得将上述信息或材料用于或使第三方用于与本项目无关之目的。财务监理方根据本合同执行工作的成果也属建设单位拥有的所有权与产权，如财务监理方拟使第三方使用该等成果，应杜绝向第三方批露业建设单位的名称，并对信息数据和结论保密。

附件3：廉洁协议

廉洁协议

委托人（甲方）：

受托人（乙方）：

为了在本项目建设工程、货物采购及各类购买服务中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为发生，根据国家和本市各项规定和廉洁从业的规范要求，结合实际，特订本协议如下：

（1） 甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市有关廉洁自律各项规定，以“公开、公平、公正”为原则开展业务工作。

（2） 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

（3） 甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（4） 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

（5） 甲方工作人员不得接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供的方便。

（6） 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的材料及货物供应、工程分包及购买服务等经济活动。

（7） 乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（8） 除合同中已确定的培训、考察外，乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性场所。

（9） 乙方不得为甲方单位和个人购置、提供交通工具、家电、办公用品等物品。

（10） 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导及职能部门或者甲方上级主管机关举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。

（11） 甲方发现并查实乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方项目合同价1%~5%的违约金。由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方予以追缴。

同时，甲方可单方面终止与乙方签订的合同，且乙方在三年内不得参加甲方及其所属企事业单位有关项目的招投标活动。

（12） 甲乙双方若存在违反本协议规定之外且与项目有关的其他不廉洁行为，按本协议第十、第十一条款规定处理。

（13） 本协议作为《                  》的附件，具有与其同等的法律效力。

（14） 本协议在招投标过程中可参照执行。

委托人：（盖章）	                   受托人：（盖章）

地	址：	                          地	址：

邮政编码：201306	                   邮政编码：

法定代表人或委托代理人：（签字）	 法定代表人或委托代理人（签字）：

第五部分

评审办法

- 第五部分  评审办法

- 综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

- 1． 比选评审程序

- 1.1    成立比选评审小组；

- 1.1.1  采购人将根据采购服务的特点，依法组建比选小组，其成员由3人或以上的单数组成。比选小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 1.1.2  比选小组履行下列职责：

- （1）  按比选文件确定的有关规定对各响应文件进行符合性审查及详细评审；

- （2）  审查响应文件是否符合比选文件要求，作出书面评价；

- （3）  要求报价人对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

- （4）  编写报告；

- 2、符合性评审细则

- 不满足以下条件的任意一条即被否决，不再参与后续的详细评审的环节。

（1）资格不符合比选文件要求，审查的内容为：资格证明文件表中列明的对合格投标人的资格要求（应按要求提供相关证明材料）；如果报价人未通过上述资格审查，其投标无效，不再进入后续符合性审查。

（2）响应文件未满足本文件规定的签字、盖章要求；

（3）递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价（比选文件另有规定除外）；

（4）报价超出最高限价；

（5）响应有效期少于本文件规定有效期的响应文件；

（6）响应文件载明的服务期不满足选文件规定的期限；

（7）供应商在比选活动中出现串通、弄虚作假、行贿欺诈行为；

（8）响应文件明显不符合比选文件规定的技术规格、技术质量标准和有关报价的要求；

（9）其他未实质性响应比选文件要求的内容。

3．详细评审细则

3.1 本项目详细评审采用综合评分法，总分100分，其中价格标权数为10％，技术商务标权数为90％。

3.2采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的并列。响应文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的中标候选人为中标人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按比选文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定其后中标候选人为中标人或重新采购。

3.3比选小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效报价处理。

- 3.4根据有关规定，出现下列情形之一的，比选评审小组将否决所有报价人的报价或取消采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）符合条件的报价人或对比选文件作实质性响应的报价人不足三家的（注：政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目如符合要求的报价人满两家的，可继续比选。）

- （4）因重大变故，采购任务取消的；

- （5）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （6）比选小组经比选、评议认为所有响应文件都不符合比选文件要求的。

具体评分细则如下：

# 评分细则

| 序号 | 评标 项目 | 分值范围 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 0-10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（10%）×100。 |
| 二 | 项目总负责人 | 5-10 | 满足招标文件及项目基本要求得基本分5分，截止开标当月，执业满10年的加1分，具有高级职称的加1分。 2021年3月1日以来担任过类似项目财务监理负责人的有1个加1分，直至满分3分。（须附监理合同等有效证明，以合同签约日期为准） |
| 三 | 项目组人员配备 | 5-10 | 满足招标文件及项目基本要求得基本分4分； 施工现场造价咨询人员每周驻工地天数超招标文件要求加2分； 施工现场造价咨询人员人数超招标文件要求加1分； 根据本招标项目需求衡量投标人所配备的项目组人员构成，包括人员数量、专业组成及年龄搭配，人员配置完善可行的得3分，人员配置不能完全符合项目需求的得1分。 |
| 四 | 投标人工作经验和业绩 | 0-10 | 2021年3月1日以来投标人具有类似项目业绩。无业绩得0分；有一项得2分，满分10分（须附合同等有效证明，以合同签约日期为准）。业绩证明材料如超过5个，则选取投标文件中前5个进行评审。 |
| 五 | 财务监理实施方案 | 14-50 | 方案内容是否齐全，完备，准确，是否符合本项目特点，有针对性（得8-20分）： 方案齐全、针对性强的得20分； 方案较齐全、针对性较强的得16分； 方案一般、针对性不够的得12分； 方案不全、缺少基本内容、针对性较差的得8分。 |
|  |  |  | 质量控制措施是否切合本项目的难点和特点（得2-14分）： 措施符合本项目特点、难点的得14分； 措施有一定针对性、基本可行的得10分 措施可操作，但正对性不强的得6分； 措施不合理、可行性差的得2分。 |
|  |  |  | 监理程序是否合理明确（得2-8分）： 监理程序清晰、简洁、合理的得8分； 监理程序明确、但较繁复可优化的得5分； 监理程序混乱、不合理的得2分； |
|  |  |  | 服务目标否明确，服务可靠（得2-8分）： 服务目标明确、可靠的得8分； 服务目标较明确、尚可靠的得5分； 服务目标不明确、不可靠的得2分； |
| 六 | 服务承诺及奖罚措施 | 5-10 | 结合投标人自报的奖罚措施和服务承诺进行打分（得5-10分） 惩罚措施及服务承诺全面、可行的得10分； 惩罚措施及服务承诺一般的得7分； 惩罚措施及服务承诺不全、缺少可行性的得5分； |

注：以上各项评分内容，如报价人未提供相对应内容，比选小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

三、 总分计算

由比选小组成员对每一份响应文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。计算每个报价人的实际得分（价格标得分+技术商务标得分），并按得分高低排出名次。

第六部分

格式附件

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                项目（编号：       ）的比选邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿元，下浮率为＿＿＿%（保留整数）。

（2）我方接受比选文件中规定的合同条款的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比选文件，包括比选文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受比选文件的各项规定和要求，对比选文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起    90  个日历日。

（5）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

（6）与本比选有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

报价人全权代表姓名、职务（印刷体）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

报价人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（法人签字或者盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被授权人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

法定代表人等资格证明书（格式）

致    （采购人）        ：

兹证明            （姓名），性别      年龄      身份证号码     现任我单位         职务。

附：法定代表人性别：               身份证号码：

统一社会信用代码：             单位类型：

经营范围：

报价人名称：（盖章）

日期：   年    月   日

粘贴法定代表人身份证复印件（正反面）

附件3

授权委托书（格式）

致    （采购人）        ：

兹委托               （姓名）全权代表我公司参与            （项目名称、项目编号）的比选活动，受委托人由此所出具并签订的一切有关文件，我公司均予承认。

受委托人姓名：                  性别：        年龄：

工作部门：                  职务：        联系电话：

身份证号码：

本授权书有效期：        年    月    日至        年    月    日

报价人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖  章）

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

被授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签字）

粘贴被授权人身份证复印件（正反面）

附件4                       报价一览表（格式）

报价人名称：

项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价(万元） （包括所有服务内容） |  |  |
| 下浮率 |  | % （保留整数有效） |
| 服务期限 |  | 从服务合同签订后至通过审计、竣工财务决算及账面资产完成移交期间可能发生的财务监理等所有事宜。项目工期约3个月。 |

报价人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

- 附件4-1

报价明细表（仅供参考，格式可自拟）

| 一、项目内容 | 报价（万元） |
| --- | --- |
| 其他 |  |
| 合计（万元） | （小写） |
|  | （大写） |

注：

  - 报价应包括人员工资、管理费、保险费、税费等为完成比选文件工作内容所产生的一切应由报价人承担的费用。

报价人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

附件5

- 采购需求偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 比选文件的采购需求 | 报价文件的响应 | 偏离说明 | 详细内容所对应报价文件名称及所在页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.报价人应针对比选文件的采购需求进行响应。

2.如果报价文件的响应对比选文件有偏离，请在此表中清楚地列明，并加以说明。

3.如果表格叙述不下，可另附页说明，但要便于采购人查阅。

报价人名称（盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

日期：        年        月      日

附件6

报价服务报告

内容包括：

（1）财务监理资金监控方案；

（2）财务监理财务管理方案；

（3）财务监理投资控制方案；

（4）财务监理绩效评价方案；

（5）财务监理工作关系描述；

（6）财务监理个性化方案；

（7）服务承诺及奖罚措施情况；

（8）项目（法人）单位需要提供的条件；

（9）投标方认为需加以说明的其他内容。

（10）拟派本项目的人员组成情况：组织结构、拟派总监（专业、项目工作经历等介绍）、其他专业人员配备情况（含拟派人员职称、执业资格复印件）；

附件6-1

投标人基本情况简介

（一）名称及其他资料：

1、单位名称：

2、地址：

3：邮编：

4、电话/传真：

5、工商注册日期：

6、企业类型：

7、注册资本：

8、法定代表人或执行事务负责人姓名：

9、人员情况

从业人员数

其中：注册会计师（或注册造价师）人数

（二）主要财务指标（2021年1月1日至2022年12月31日）

- 业务收入：

其中：注册会计师（或注册造价师）人均业务收入

从业人员人均业务收入

- 风险基金额：

- 资产净值：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、准确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据招标方要求出示文件予以证实。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

附件6-2

公司主要从业人员及拟派本项目专业人员资格一览表

| 项目 | 序号 | 姓名 | 职位 | 资质证书 | 发证时间 | 从事本工作时间 | 是否常驻本工程项目现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 司 从 业 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟 派 本 项 目 专 业 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、要求投标单位在投标文件中承诺并经采购人认定的项目负责人（项目主管）及相应资质的专业人员、管理人员必须是本单位职工或聘用人员。

投标人授权代表签名：

投标单位公章：

年         月          日

附件6-3

拟派本项目专业人员的详细情况（每人一页）

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 文化程度 |  |  | 毕业时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校和专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从事相关专业工作年限 |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 聘任时间 |  |  |
| 主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 完成时间 |  | 委托单位名称 |  |  | 项目中作担任的职务 |  | 服务合同金额（万元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、须附有拟派项目组人员执业资格证书、注册证书、相关证明文件，含项目负责人、国家注册造价工程师等。

2、要求投标单位在投标文件中提交拟派人员提供四金交纳证明、综合保险交纳证明或聘用合同。

投标人授权代表签名：

投标单位公章：

年         月          日

- 附件7

- 报价人2021年3月1日至今承担的类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 委托时间 | 项目完成时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述业绩须提供合同复印件作为证明材料；

2.业绩时间以合同签订时间为准。

附件7 -1

项目总监2021年3月1日至今业绩一览表

| 序号 | 年份 | 工程项目 名称 | 项目投资额（万元） | 服务合同金额（万元） | 委托内容 | 业主单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

行数不够可另增加项数，所列业绩必须附合同复印件，否则视无效业绩

附件8

资格证明文件

目录

- 营业执照或法人登记证书等；

- 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

- 资质证书；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 如以分支机构（分公司/分所等）名义报价的，须提供总公司（总部/总所等）授权函；

- 根据本比选文件采购需求还需提供的其他证明文件。

注：以上证明文件须加盖公章。

须知

1、报价人应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2、报价人提供的资格文件将由买方使用，并据此进行评价和判断，确定其资格和履约能力。

3、报价人提交的文件将给予保密，但不退还。

附件8－1

资 格 声 明

致：     （采购人）

关于贵方       年   月   日                    项目的报价邀请，本签字人愿意参加比选，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1．关于资格的声明函；

2．营业执照或法人登记证书等；

3  财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

4. 资质证书

5．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

7．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8．如以分支机构（分公司/分所等）名义报价的，须提供总公司（总部/总所等）授权函；

9．根据本比选文件采购需求还需提供的其他证明文件；

10．其他。

本签字人确认响应文件中关于资格的一切说明都是真实的、准确的。

报价人名称（公章）：

报价人地址：

本资格声明函授权代表（签字）：

传真：               邮编：

附件8－2

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （采购人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指报价人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

报价人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人名称：（公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件8-3

财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

我方（报价人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称（公章）：

日期：

附件9

报价人书面声明

致：    （采购人）

我公司承诺已自查，在参加本项目政府采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的报价人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”

另外，我公司已经遵守财务监理机构回避制度，未参与项目的设计、招标代理、代建、工程监理等工作，或与承担上述工作的单位存在控股、隶属关系或者负责人为同一人。

特此声明。

报价人（公章）：

法定代表人或授权委托人：

日期：      年      月      日

| 主要股东或者出资人信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 出资方式 | 出资金额（万元） | 占全部股份比例 | 表决权 | 备注 |
| 管理关系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 与投标人的管理或关联关系 |  |  | 备注 |  |

我方承诺，以上信息真实可靠，上述填报的信息若与实际不符，则视为我方自行放弃本项目中标推荐资格。

注：1、主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码，为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2、出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3、投标人应按照占全部股份比例、表决权从高到低依次逐个填写股东，持股比例最高的前10名或表决权最高的前10名必须罗列。

4、管理关系指：不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

投标单位：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日