上海海事大学教务系统等级保护安全服务项目

服务技术要求

一、现状

上海海事大学教务系统是学校教学管理的核心部件，承载了教师信息管理、教学过程管理、学生成绩管理、教学反馈、毕业设计（论文）管理、教材管理等等多个核心功能，在日常教学管理服务活动中发挥着极其重要作用。

根据教育部、市教委在信息系统安全方面的工作指导与要求，参照国家信息系统安全等级保护基本要求，我校计划对学校教务系统进行差距分析、建设整改，并通过国家相关等级保护测评机构的测评。通过本项目建立与完善我校教务系统信息安全保障体系，提高校园信息化的管理与服务水平。

二、服务范围

1、完成教务系统的等保差距分析报告与整改方案；

2、完成教务系统的等保测评准备，并负责通过国家等保测评机构的信息系统等级保护二级的测评。

三、服务需求及相关要求

1、完成教务系统的等保差距分析与整改方案：完成教务系统的预评估，进行等级保护差异分析并形成整改方案，具体工作包括：

(1)[等级保护差异分析评估：](#_Toc430701100)信息安全等级保护整改差距分析是开展等级保护整改工作的前提和依据，将行业等级保护整改的各项要求与学校信息安全管理现状进行比较分析，从管理和技术两个层面找出存在的问题。等保整改差异分析主要是以《信息系统安全等级保护基本要求2.0》中安全通用要求为指导，首先要求进行安全现状调研和风险评估，根据风险评估的结果与等级保护基本要求进行差距分析，为等保整改方案提供依据和指导。承建服务商须根据等保要求，对系统进行全面预评测检查和评估，并在此基础上形成分析报告。

(2)[等级保护整改建设：](#_Toc430701100)信息安全等级保护整改方案是在梳理差距分析的基础上，形成信息安全等级保护整改方案，并协助学校完成教务系统等保整改建设工作。

2、等级保护协助测评

协助学校进行教务系统等保测评，并通过国家测评机构的等保二级测评。协助测评阶段主要工作内容如下：（1）准备测评机构需要的资料；（2）为测评人员的信息收集提供支持和协调；

四、投标内容要求

为保证招标人客观公正地选择合作伙伴，投标人提供的报价资料中除具有上述各条款要求的技术方案外，投标人还需提供以下相关材料：

1. 公司营业执照复印件（加盖公章）。
2. 报价单（附件二）。
3. 拟选派的项目组成员名单及相关技能证明以及项目小组的组织结构等的描述。
4. 项目实施方案、项目质量控制措施、项目文档管理措施等的详细说明。
5. 项目完成周期。

五、投标人资质要求

**参与我校等级保护项目的投标人，具有以下资质和案例，将优先选择：**

1、投标人具有安全评估服务的案例五个以上，项目案例需要提供客户名单及联系方式。

2、投标人项目组成员要求具有相关安全服务的资质，专业技能资质证明包括但不限于CISP、OCP、信息安全师等证书。

六、其他要求

1．项目实施周期要求在合同签署后1个月内完成。

2. 报价为闭口合同报价，除包含前述各项服务外，还须包含有国家等保测评机构对两个系统的评测费用。

3. 报价不得超过10万人民币，否则视为无效报价。

4. 鉴于该系统为学校教学管理的核心系统，若中标方实施未能满足甲方需求，甲方有权单方面无偿中止合同。

5、完成所有服务工作，并经甲方最终验收审核后，支付合同总价的100%。