特殊物品风险评估知识库系统开发服务

比选文件

项目编号：HFBX2026067

采购人：上海海事大学

二〇二六年七月

第一章比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026067；

项目名称：特殊物品风险评估知识库系统开发服务；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币19万元；

采购需求：本项目须委托一家合格供应商建立特殊物品风险评估知识库与规则库，支持动态调整；基于风险评估标准化智能判定模型，开发软件系统，支持海关对申报产品的成分工艺合规性的检查与评估工作。拟采取比选方式实施采购。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）。

服务期限：18个月（自合同签订之日起计算）。分阶段交付：

第一阶段：合同签订后2个月内，交付风险评估知识库与规则库；

第二阶段：合同签订后6个月内，交付风险评估系统；

第三阶段：交付后的12个月为免费维护期，期间提供全面技术支持和免费更新维护服务。

- 付款方式：合同签订后十个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的50%，项目第一阶段验收合格后十个工作日内，向乙方支付合同金额的50%。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等。

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织

六、响应文件提交

截止时间：2026年7月22日（周三）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707、13764131075

技术信息：宋老师021-38283870、13661553306

第二章采购需求

一、项目概况

建立特殊物品风险评估知识库与规则库，支持动态调整；基于风险评估标准化智能判定模型，开发软件系统，支持海关对申报产品的成分工艺合规性的检查与评估工作。

- 二、服务摘要

| 序号 | 名称 | 主要规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特殊物品风险评估知识库 | 对全球特殊物品生产、运输、实验使用等过程监管相关的法律法规关键条款进行结构化处理与知识图谱构建存储，支持动态调整 |
| 2 | 特殊物品风险评估规则库 | 以决策树、Drools等形式对特殊物品风险评估规则进行结构化表示、存储和计算机推理应用，支持动态调整 |
| 3 | 特殊物品风险评估系统 | 基于前述知识库、规则库和甲方提供的算法模型，开发可与海关业务对接的特殊物品风险评估系统，具有良好的用户操作界面 |

- 三、具体要求

1.快速响应科研需求变化：甲方提出知识库、规则库更新或系统调整需求后5个工作日内提供可行性评估和工作计划，紧急需求24小时内响应。

2.驻场配合：根据甲方要求，需要提供2-3名技术人员驻场配合海关内部软件开发。（累计驻场不高于180天）

3.采用迭代开发模式：知识库、规则库及系统功能支持5轮以上重大修改，小范围调整和优化不限次数，适应海关监管业务动态调整特点。

4.配合现场调研：根据甲方需要，配合前往海关等实际场景进行现场勘测、访谈和数据采集，预计3-6次。

5.业务系统对接：为知识库、规则库中的特殊物品对象赋予风险评估相关属性（成分工艺参数、危险品类型、监管合规要求等，根据甲方要求确定），属性字段根据业务需要动态扩展。预留与海关业务系统的数据接口（申报数据接入、风险评估结果输出、预警信息推送等）。

6.知识转移：提供完整的技术文档、数据字典、用户手册，在服务期结束前完成所有技术资料和源文件移交。

7.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

GB/T 25000系列《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》

《中华人民共和国数据安全法》

8.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求

质保期内（服务期结束后12个月），根据海关监管业务需求变化，提供免费的系统更新服务，更新内容包括：法规规则同步更新、精度提升、功能扩展、缺陷修复。

- 四、相关材料要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否需要 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本地化服务 | 公司注册地或设有分支机构在上海市或周边城市（车程3小时内），便于现场沟通和调研配合。 | 是（营业执照或机构证明） |
| 2 | 科研项目配合经验 | 具有配合高校或科研院所开展软件或科研项目的经验，提供不少于 1个 案例。 | 是（合同或证明材料） |
| 3 | 知识产权与创新能力 | 企业具备一定的知识产权储备，拥有专利、软件著作权等相关知识产权；在相关技术领域具有创新研发能力的企业。 | 是（知识产权证书、高新技术企业证书等相关证明材料，无相关证书可提供研发项目说明等材料佐证创新能力） |
| 4 | 服务期限承诺 | 承诺提供18个月连续服务，服务期内公司经营正常稳定，提供书面承诺函。 | 是 |

三、其他要求

1.交付内容：成果以电子数据形式交付，通过加密移动硬盘或专用网络传输，确保数据安全。

2.服务要求：所有软件质保期免费维护升级、电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障。

3.履约验收时间：

第一阶段验收：合同签订后2个月内；

最终验收：合同签订后6个月内；

验收内容：知识库质量检查，系统功能测试，文档审查；

所有软件通过免费维护升级期后按原价的50%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

4.根据校方要求，供应商需配合前往海关等实际场景进行现场调研和数据采集。

第三章评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 20 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分20分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：报价得分＝20×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年7月1日起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 服务响应程度 （客观分） | 25 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术要求的，每项扣5分；扣完为止。 |
| 4 | 服务方案整体质量 （主观分） | 20 | 优秀（16～20分）：方案整体质量高，方案合理可行性强，响应措施及时高效，项目进度安排紧凑合理。 良好（11～15分）：方案整体质量较好，响应措施尚可，方案个别细节有待进一步完善。 一般（6～10分）：方案整体质量一般，合理性与可行性一般，存在风险但总体可控的。 较差（0～5分）：方案整体质量较差，与项目实际契合度低的。 |
| 5 | 服务承诺 （主观分） | 20 | 优秀（16～20分）：服务承诺等合理可行。 良好（11～15分）：服务承诺等比较合理。 一般（6～10分）：服务承诺等合理性与可行性一般。 较差（0～5分）：服务承诺等合理性与可行性较差。 |

第四章格式附件

附件1：报价单

报价单

TO：上海海事大学采购与招投标管理中心                         项目编号：HFBX2026067

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：联系人：

电子邮箱：公司地址：

电话：联系人手机：

| 序号 | 项目名称 | 项目总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊物品风险评估知识库系统开发服务 |  |  |
| 合计金额（人民币） |  | ￥（大写）： |  |

公司名称（盖章）：委托代理人（签字）：报价日期：年月日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，做出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

1、营业执照扫描件

2、项目服务方案（产品介绍）及实施计划

3、服务团队介绍

4、服务保障承诺

5、业绩案例

6、其他所必需的相关材料