口岸致灾推演场景数据清理与预处理

比选文件

项目编号：HFBX2026040

采购人：上海海事大学

二〇二六年五月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026040；

项目名称：口岸致灾推演场景数据清理与预处理；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币12万元；

采购需求：本项目需委托一家合格供应商，根据现场调研的测绘数据或卫星数据，采购机场、邮局、码头海关3D模型数据清洗与预处理服务，使数据能够被主流3D建模软件读入且尺寸、材质等属性无错误，支持缺失数据采集补充，为致灾推演模型研发提供支持。拟采取比选方式实施采购。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）。

服务期限：服务期18个月（自合同签订之日起）。分阶段交付：第一阶段（合同签订后6个月内）交付三个场景基础数据；第二阶段（合同签订后18个月内）交付根据研究进展迭代优化的最终数据模型。

付款方式：合同正式生效后10个工作日内，支付合同总价的50％；项目完成验收通过后10个工作日内，支付合同总价的50％。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等。

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织

六、响应文件提交

截止时间：2026年5月25日（周一）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：宋老师021-38283870

第二章 采购需求

一、项目概况

根据现场调研的测绘数据或卫星数据，采购机场、邮局、码头海关3D模型数据清洗与预处理服务，使数据能够被主流3D建模软件读入且尺寸、材质等属性无错误，支持缺失数据采集补充，为致灾推演模型研发提供支持。

二、服务具体要求

| 序号 | 名称 | 服务期限 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口码头3D模型数据处理 | 6个月 | 包含码头泊位、集装箱堆场、储罐区、管道系统、装卸设施、消防系统等，支持仿真平台对接（根据甲方调研结果动态调整建模范围和精度） |
| 2 | 机场3D模型数据处理 | 6个月 | 包含航站楼外观、海关检验区、安检区、行李处理区等，支持FBX/OBJ格式输出，含路径网络数据，支持仿真平台对接（根据甲方调研结果动态调整建模范围和精度） |
| 3 | 邮局3D模型数据处理 | 6个月 | 包含建筑外观、内部分拣区、营业厅、仓储区、车辆装卸区，含属性数据库，支持仿真平台对接（根据甲方调研结果动态调整建模范围和精度） |
| 4 | 模型数据更新维护服务 | 12个月 | 根据甲方调研验收需求，在维护期内提供不限次数的免费三维场景建模测试、数据内容迭代优化、技术支持、补充采集、现场调研、场景变化同步、精度提升、功能扩展、缺陷修复服务。 |

1、功能要求

快速响应科研需求变化：课题组提出需求后5个工作日内提供可行性评估和工作计划，紧急需求24小时内响应。

采用迭代优化模式：每个场景支持5轮重大修改，小范围调整和优化不限次数，适应科研项目探索性特点。

配合现场调研：根据课题组需要，配合前往邮局、码头、机场等实际场景进行现场勘测和数据采集，预计5—10次。

仿真平台对接：为模型对象赋予致灾推演相关属性（建筑材质、耐火等级、储罐容量、危险品类型、消防设施参数、疏散通道宽度等，根据甲方要求确定），属性字段根据研究需要动态扩展。预留灾害效果接口（火灾蔓延、烟雾扩散、人员疏散等）。

驻场配合：根据甲方要求，在项目关键阶段，需要提供技术人员驻场配合。（累计驻场不高于60个工作日）

知识转移：提供完整的技术文档、数据字典、用户手册，在服务期结束前完成所有技术资料和源文件移交。

2、应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

GB/T 17798-2007《地理空间数据交换格式》

GB 50016-2014《建筑设计防火规范》

GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准》

CH/T 9015-2012《三维地理信息模型数据产品规范》

3、后续运营维护、升级更新、备品备件等要求

交货期6个月后，提供12个月的延保服务。延保服务器内，根据甲方调研验收需求，在维护期内提供不限次数的免费三维场景建模测试、数据内容迭代优化、技术支持、补充采集、现场调研、场景变化同步、精度提升、功能扩展、缺陷修复服务。

交货期6个月后，提供技术使用培训，并提供完整的数据模型技术文档和数据字典。

| 序号 | 指标名称 | 是否核心指标 | 指标要求 | 是否需要 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本地化服务 | 是 | 公司注册地或设有分支机构在上海市或周边城市（应满足当日往返），便于现场沟通和调研配合。 | 是（营业执照或机构证明） |
| 2 | 科研项目配合经验 | 否 | 具有配合高校或科研院所开展软件或科研项目的经验，提供不少于 1个 案例。 | 是（合同或证明材料） |
| 3 | 知识产权与创新能力 | 否 | 企业具备一定的知识产权储备，拥有专利、软件著作权等相关知识产权；优先考虑国家高新技术企业，或在相关技术领域具有创新研发能力的企业。 | 是（知识产权证书、高新技术企业证书等相关证明材料，无相关证书可提供研发项目说明等材料佐证创新能力） |
| 4 | 服务期限承诺 | 是 | 承诺提供24个月连续服务，服务期内公司经营正常稳定，提供书面承诺函。 | 是 |

三、其他要求

- 1、交付内容：成果以电子数据形式交付，通过加密移动硬盘或专用网络传输，确保数据安全

- 2、-课题组提出需求后5个工作日内提供可行性评估和工作计划，紧急需求24小时内响应。

- -每个场景支持5轮重大修改，小范围调整和优化不限次数，适应科研项目探索性特点。

- 3、履约验收

- 验收时间：

- -第一阶段验收：合同签订后6个月内

- -最终验收：合同签订后18个月内

- 验收内容：

- -数据质量检查，数据模型功能测试，文档审查

- 4、服务期内，根据甲方开发情况，提供免费的数据使用、格式转换、仿真平台对接、常见问题处理的建议和培训。

- -提供完整的用户手册和技术文档

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 20 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分20分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：报价得分＝20×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年5月1日起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 服务响应程度 （客观分） | 15 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣3分；扣完为止。 |
| 4 | 服务方案整体质量 （主观分） | 30 | 优秀（21～30分）：方案整体质量高，方案合理可行性强，响应措施及时高效，项目进度安排紧凑合理。 良好（11～20分）：方案整体质量较好，响应措施尚可，方案个别细节有待进一步完善。 一般（6～10分）：方案整体质量一般，合理性与可行性一般，存在风险但总体可控的。 较差（0～5分）：方案整体质量较差，与项目实际契合度低的。 |
| 5 | 服务承诺 （主观分） | 20 | 优秀（16～20分）：服务承诺等合理可行。 良好（11～15分）：服务承诺等比较合理。 一般（6～10分）：服务承诺等合理性与可行性一般。 较差（0～5分）：服务承诺等合理性与可行性较差。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026040

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 项目名称 | 项目报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口岸致灾推演场景数据清理与预处理 |  |  |
| 合计金额（人民币） |  | ￥ （大写）： |  |

公司名称（盖章）：           委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，做出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

1、营业执照扫描件

2、项目服务方案（产品介绍）及实施计划

3、服务团队介绍

4、服务保障承诺

5、业绩案例

6、其他所必需的相关材料