物流工程学院院史馆建设服务

比选文件

项目编号：HFBX2026091

采购人：上海海事大学、上海海事大学教育发展基金会

二〇二六年十月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026091；

项目名称：物流工程学院院史馆建设服务；

采购方式：比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币20万元；

采购需求：本项目拟建设一处集实物陈列、文化展陈与数字化展示于一体的现代化院史馆。拟采取比选方式实施采购。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）。

服务期限：自合同签订之日起30个自然日内完成全部设计、制作、安装及现场配套工作并交付验收；

服务地点：上海海事大学临港校区物流工程学院院史馆；

- 付款方式：一次性付款。项目一次性验收合格后，供应商提供合法有效的增值税普通发票，采购人于收到发票后一次性支付合同总价。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等。

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织

六、响应文件提交

截止时间：2026年10月13日（周二）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：郭老师021-38282609

第二章 采购需求

一、项目概况

本项目为上海海事大学物流工程学院院史馆建设项目，拟建设一处集实物陈列、文化展陈与数字化展示于一体的现代化院史馆。项目以学院发展历程、学科建设与办学成果为主线，通过文化展墙、展台陈列、数字多媒体内容与互动设备等多种展陈手段，系统呈现学院的历史沿革、学科特色、师资与科研、人才培养及社会服务等方面的建设成就，服务校史文化与专业精神的传承、宣传与交流。采购内容涵盖展厅整体文化文案策划与内容梳理、空间规划与布局、3D效果图/立面图/施工图设计与现场对接，走廊原有背景板拆除与更换、重造与维修、轻钢龙骨木板隔墙（整墙/部分封堵）背景板制作，文化墙主体制作安装，效果呈现，浮雕牌匾、文化墙及灯带修复以及展陈实物布置、施工调试，并含运输、安装、成品保护、现场保洁、垃圾清运等现场配套服务及三年质保维保。院史馆面积长宽为16x6米，合计96平方米。走廊两侧墙面合计长度不小于12米。项目建成后将成为学院重要的文化传承载体与对外展示窗口。

- 二、服务摘要

| 序号 | 名称 | 服务期限 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院史馆走廊改造、装修、策划设计、安装 | 30天 | 院史馆走廊原有墙体拆除、重造、维修、策划设计、安装 |
| 2 | 院史馆策划、设计、制作、安装、维护 | 35天 | 院史馆文化信息策划、设计、安装 |
| 3 | 院史馆维保 | 3年 | 维护、维修 |

- 三、具体要求

应符合国家现行有关标准规范，主要包括：《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325）、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580）、《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46）及上海市有关施工现场管理的现行规定。

供应商应提供不少于三年的免费维护保修服务，保修期内对文化墙主体、牌匾、灯带、隔墙等出现的脱落、开裂、变形、电气故障等问题提供免费维修；保修期外维修仅收取材料成本费。供应商应提供主要材料的备品备件清单，便于后期局部更换与更新。

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否需要 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔墙结构尺寸 | 木板隔墙，厚度10cm，宽度16米，高度2.86米，结构牢固、垂直平整 | 是 |
| 2 | 文化墙主体材料与工艺 | 烤漆字、底板设计制作，照片采用黑色雪弗板+写真制作，四面墙面文化墙制作安装 | 是 |
| 3 | 设计成果要求 | 提供展厅整体文化文案策划、内容梳理、空间布局方案、3D效果图、立面图及施工图，并全程配合设计对接、方案修改与现场对接 | 否 |
| 4 | 整体交付质量 | 文化墙、牌匾、大厅文化墙、捐赠铭墙制作安装牢固、版面平整、色泽均匀、文字图案清晰，一次性验收通过 | 否 |

四、其他要求

1.质保要求：质保期内提供免费维护保修服务，对文化墙主体、牌匾、灯带、隔墙等出现的脱落、开裂、变形、电气故障等问题免费维修；接到报修后24小时内响应、48小时内上门处理。质保期外维修仅收取材料成本费，响应速度同质保期内。

2.履约验收：一次性验收通过，验收依据为本采购需求书及合同约定要求。

3.安全责任：施工期间的安全生产、文明施工由供应商负责，发生安全事故由供应商承担全部责任。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 20 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分20分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：报价得分＝20×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年10月1日起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 服务响应程度 （客观分） | 25 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术要求的，每项扣5分；扣完为止。 |
| 4 | 服务方案整体质量 （主观分） | 20 | 优秀（16～20分）：方案整体质量高，方案合理可行性强，响应措施及时高效，项目进度安排紧凑合理。 良好（11～15分）：方案整体质量较好，响应措施尚可，方案个别细节有待进一步完善。 一般（6～10分）：方案整体质量一般，合理性与可行性一般，存在风险但总体可控的。 较差（0～5分）：方案整体质量较差，与项目实际契合度低的。 |
| 5 | 服务承诺 （主观分） | 20 | 优秀（16～20分）：服务承诺等合理可行。 良好（11～15分）：服务承诺等比较合理。 一般（6～10分）：服务承诺等合理性与可行性一般。 较差（0～5分）：服务承诺等合理性与可行性较差。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报价单

TO：上海海事大学采购与招投标管理中心                    项目编号：HFBX2026091

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                              联系人：

电子邮箱：                                              公司地址：

电话：                                                  联系人手机：

| 序号 | 项目名称 | 项目总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物流工程学院院史馆建设服务 |  |  |
| 合计金额（人民币） |  | ￥（大写）： |  |

公司名称（盖章）：委托代理人（签字）：报价日期：年月日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共页。

报价承诺函

致：上海海事大学、上海海事大学教育发展基金会

我公司在参加本次比选采购活动中，做出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                           委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

1、营业执照扫描件

2、项目服务方案（产品介绍）及实施计划

3、服务团队介绍

4、服务保障承诺

5、业绩案例

6、其他所必需的相关材料