   上海海事大学图书馆“吾勉学屋”改造工程设计询价要求

附件一：询价要求

报价须知

一、项目说明

1、工程名称：上海海事大学图书馆“吾勉学屋”改造工程设计。

2、工程地点：浦东新区海港大道1550号上海海事大学校区内。

3、工程内容：图书馆B区一层“吾勉学屋”改造设计，详见后附改造内容。

4、工程工期：合同总工期为30天，自2018年5月20 日至2018年6 月 20日。

5、承包方式：设计费总价包干。

6、付款方式：

1) 签订设计合同十个工作日内支付50%设计费。

2) 工程竣工，竣工图完成后支付至设计合同的100%。
二、报价人条件要求

1、具有独立法人资格及相应的经营范围；

2、 建筑行业建筑工程专业设计资质乙级及其以上资质或建筑设计事务所资质甲级；（以上设计资质要求，投标人只要符合任何一条，但同一条中的多项资质要求需同时满足）

3、本项目不接受联合体投标。

三、现场考察

1、询价人统一组织报价人对现场及其周围环境进行考察，具体考察时间地点见投标邀请函。

2、现场考察结束后，报价人将被视为充分熟悉本询价项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。报价人据此情况作出的判断和决策，由报价人自行负责。

3、现场考察期间的交通、食宿等由报价人自行安排，费用自理。

4、在现场考察过程中，报价人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，询价人均不负责。

四、报价要求

1) 报价人的报价应是完成合同段全部工作内容的报价，报价人根据设计内容结合现场情况，一次性上报设计总价。报价应结合国家相应设计取费标准。

2) 报价人应自行对自然环境、气候条件、项目实施地点等现场情况进行详细调查，报价人将被视为充分熟悉所投工程各种情况，在施工期间内合同单价不作调整。

3) 报价人应按报价文件的格式进行报价。报价人在编制综合单价时如有漏项，则被认为此项目费用已包括在其他项目的单价和费用中，不另行支付。

4) 报价人应充分考虑施工期间天气变化、各类材料的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价。除非询价人另有规定，报价人在报价书中标明的报价总价为履约期内固定价格，不得以任何理由予以变更。

五、报价文件的递交
1、请各报价单位在2018年5月28日上午11：00前，将盖章签字后的“响应文件”（包括商务和技术部分，详见附件一响应文件要求和附件二报价表格），以及需提交的相关资料以扫描件方式发送至我校报价专用邮箱，邮箱地址：gcxj@shmtu.edu.cn；报价邮件标题须用如下格式：GC-XJ-2018-010+公司名称。同时需将盖章签字的纸质版“响应文件”送至上海海事大学采购与招投标管理中心（行政楼221），“响应文件”需提供一正四副共五套。

6、 评标

1、 本次询价工作由发包人自行组织，询价工作小组根据报价单位提交报价文件的商务及技术部分对各报价单位进行综合评审确定中标人。

2、 询价小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与项目有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响询价的正常进行； 
7、 合同授予与签订

1、询价人选定承包商并审批通过后，向承包商签发《中标通知书》。

2、选定的承包商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分别向他人转让，否则，将按承包商违约情况处理。

3、如承包商不按发包方规定时间、地点等要求签约或拒签合同，则按承包商违约处理，发包方将取消该成交决定。

4、若确定的承包商放弃成交资格或证明其无能力履行合同，发包方有权取消该成交决定，并有权将该项目授予下一个成交候选人或重新组织询价。
8、 其他 
1）甲方按合同规定审查无误后向乙方支付工程费；工程费按合同约定支付方式进行支付。

2）工程费用支付的有关规定和手续问题由上海海事大学负责解释。
2、报价中包含安全文明施工等费用，须考虑必须的围护费用。
项目技术要求
1、图纸：本项目提供图书馆原有图纸，具体见附件。
2、设计内容：详见附件三。
3、采购项目特殊要求：无。
4、工期：工期一个月，具体见开工通知。

5、设计阶段任务：

方案设计阶段：（自合同签订之日起7天）
1) 乙方获得工程设计所需的数据，包括原有建筑及相关专业图纸，（总平面，管网，配套设施位置等）以及设计任务书。

2) 与甲方协商及确定以下各项的设计计划

3) 现场勘查及相关法规研究。

4) 发展设计方案，立面图，透视图即主体意象。

5) 提供初步方案文本，其中应有立面图、透视图、平面图。

6) 提供根据初步方案编制的工程费用测算。

扩初设计阶段：(自甲方书面确认乙方第一阶段工作成果之日起10天)
1) 各楼层平面图的设计

2) 设计理念阐述

3) 拟用的材料及表面处理

4) 效果图  5  张（2个走廊、体验区、入口、庭院）

施工图阶段：（自甲方书面确认乙方第二阶段工作成果之日起10天)
1) 总平面。

2) 景观改造节点。

3) 强电，给排水，空调等相关专业图纸。

4) 室内平面图，吊顶图及立面图。

5) 室内重点装修空间的立面及节点。

6) 设计说明及材料装修表。

7) 提供六套A2施工图蓝图，一套电子文档，一份彩色文本。

施工阶段合同管理及工程监督：(从施工开始至本工程完工)
1) 在工程进行期间，乙方需派谴有经验设计师定期巡视工地，以监督工程进度及确保工程质量,并及时解释与施工图说有关的疑问及协调设计有关事项。设计师须致力保顾甲方的利益，确保承建商能顺利完成工程，不会有较大的出错或失误。若设计师发现承建商有未能依据合同文件施工或者工作有任何出错或失误时，须及时书面告知业主及承建商，并指出其与合同文件不符或者出错、失误之处。

2) 乙方应积极配合施工过程中出现的工程变更，对不可避免的变更及时出具变更图纸。工程完工后审核施工单位提供竣工图纸，如有较大变更（变更超过设计内容30%），应出具竣工图纸。

6、乙方向甲方交付的设计文件：
	序号
	设计文件名称
	份数
	提交时间
	备注

	1
	改造方案文本
	6
	
	A3文本

	2
	方案深化文本
	6
	
	A3文本

	3
	施工图文件
	6
	
	蓝图

	
	竣工图
	6
	
	视变更程度确定


响应文件

一、询价响应文件组成：

1、报价人编写的询价响应文件至少应包括下列部分：
商务部分
A  按照附件二填写的投标报价书
B  按照附件二填写的报价表
C  资质证明文件
（1）营业执照（复印件）
（2）法人代表授权书（统一格式）
（3）公司资质证书（复印件）
（4）投标人情况表（公司综合介绍）
（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）
（6）相关项目业绩（附合同复印件）
技术部分
D   设计方案

F   其他报价附表

2、 报价人应对本比选文件作逐条响应，无特殊情况，应按照上述顺序编制响应文件。
二、询价响应文件格式：

2、投标报价书、报价表：见附件二。

3、报价人在给合项目特点编制设计方案时，应至少包含以下几点内容：
1) 初步设计方案。

2) 实施本合同的人员组织及相关人员岗位技能证书。

3) 设计进度计划及保证措施。

4) 其他应注意的事项。


第 2 页 共 5 页

